区住建局污染防治攻坚工作责任分解表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头责任人 | 责任股室 | 完成时限 |
| 1 | 云溪河上下游黑臭水体整治 | 加强后续长效管理，主要做好水质监测、河道污水处理设施及管网运营维护、河道清淤疏浚、督促街道做好沿河保洁；开展宣传，制止禁止周边群众向河道倾倒垃圾，顺利完成上级验收销号。 | 李亚军 | 袁学武杨 安 | 城镇排水和污水处理中心、城镇建设股 | 长期坚持。 |
| 2 | 樟树港　　　　　　黑臭水体整治 | 督促长街办加强后续长效管理，主要做好水质监测、河道管网运营维护、河道清淤疏浚、沿河保洁，防止黑臭水体反弹。 | 葛亦伟 | 杨 安 | 城镇建设股 | 长期坚持。 |
| 3 | 云溪区污水处理厂提标改造项目建设 | 加快云溪污水处理厂提标改造工程扫尾及在线监测设备系统调试，完成利旧设施改造及设施调试，污水处理系统稳定运行达标排放。完成工程结算及验收工作。 | 乔新勇葛亦伟 | 杨 安 | 城镇建设股 | 5月底前完成利旧设施改造和调试工作，7月底前完成工程预验收。 |
| 4 | 加强云溪污水处理厂运营监管 | 每月监管污水处理厂进出水流量和污染排放数据；建立污水处理设施运行等相关数据台账；及时督促运营单位整改超标排放现象，确保城区污水处理正常达标排放。 |  李亚军 | 袁学武 | 排水和污水处理中心 | 长期坚持。 |
| 5 | 城区雨污分流改造 | 全面摸底排查城区雨污管网情况，完成城区雨污分流总体设计；分片分步启动城区雨污分流改造工程，完成云溪河以南片雨污分流改造工程。 | 葛亦伟 | 杨 安周湘平 | 城镇建设股城建项目事务中心 | 6月30日前完成城区雨污分流总体设计，10月31日前完成云溪河以南片雨污分流改造工程建设任务。 |

区住建局污染防治攻坚工作责任分解表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头责任人 | 责任股室 | 完成时限 |
| 6 | 城南老区生活 污水主管网建设 | 加快城南老区生活污水主管网建设，顺利竣工验收。 | 李亚军　　　 | 龚爱民 | 质安股 | 5月30日前完工。 |
| 7 | 城南老区生活 污水支管网建设 | 加快城南老区生活污水支管网建设。 | 葛亦伟 | 周湘平 | 城建项目事务中心 | 10月31日前完工。 |
| 8 | 陆城镇污水处理设施及管网建设 | 督促陆城镇做好道仁矶集镇和陆城集镇污水处理站运营管理，完善污水收集系统，建立运行台账，确保运行正常，水质达标排放。 | 葛亦伟 | 杨 安 | 城镇建设股 | 长期坚持。 |
| 9 | 长岭污水处理厂及配套污水处理设施建设 | 督促城建投、路口镇和长街办加快污水处理厂及配套管网建设，完成污水处理设施及配套管网建设，并通水运行。 | 葛亦伟 | 杨 安 | 城镇建设股 | 12月31日前完工。 |
| 10 | 松杨湖长江排渍口水质提升应急工程维护 | 督促南京中科水治理股份有限公司做好工程维护，持续改善长江排渍口水质。 | 李亚军 | 杨 安 | 城镇建设股 | 长期坚持。 |
| 11 | 松杨湖消除劣V类水质工程 | 积极协助做好整治相关工作，重点是加快推进城区污水管网建设，坚决消除生活污水直排云溪河汇入松杨湖现象。 | 李亚军 | 杨 安 | 城镇建设股 | 12月31日前完工。 |
| 12 | 页岩砖瓦行业整治 | 加强页岩砖瓦行业整治，按照市区要求，完成云溪区华信页岩空心砖厂关闭退出。 | 李亚军 | 陈双辉 | 质安中心 | 6月30日前完工。 |

区住建局污染防治攻坚工作责任分解表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头责任人 | 责任股室 | 完成时限 |
| 13 | 建筑工地扬尘治理 | 坚持定期督促检查，重点检查施工现场围挡、路面硬化、裸土覆盖、车辆冲洗，认真落实“6个100%”；对施工现场扬尘污染整治落实不到位的项目，限期整改，整改不到位的，严格依法处罚。 | 李亚军 | 陈双辉 | 质安中心 | 长期坚持。 |
| 14 | 非道路车辆移动执法 | 启动非道路车辆移动执法检查。 | 李亚军 | 陈双辉 | 质安中心 | 6月底前依法公布禁止使用高排放非道路移动机械的房屋建筑和市政基础设施工程项目区域，12月底前完成非道路移动机械编码登记和I/M建设任务。 |
| 15 | 防止噪声扰民 | 做好房屋建筑和市政基础设施工程施工工地噪声防治工作，防止噪声扰民。 | 李亚军 | 陈双辉 | 质安中心 | 长期坚持 |
| 16 | 老旧小区雨污分流改造 | 督促相关项目建设业主完成2019年11个和2020年12个老旧小区雨污分流改造任务。 | 葛亦伟 | 杨 安 | 城建设股 | 8月31日前完成2019年任务；11月30日前完成2020年任务。 |
| 17 | 云溪区生活垃圾无害化处理场环境整治 |  提高云溪区生活垃圾无害化处理场渗滤液处理能力，完成填埋场护坡底部污水池整治，消除环境污染隐患。 | 李亚军 | 袁学武 | 城镇排水和污水处理中心 | 5月31日前完工。 |