附件

创建“五好”园区推动绿色化工产业园高质量发展工作任务分工表

| 序号 | 类别 | 重点任务 | 具体内容 | 完成时间 | 牵头领导 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规  划  定  位  好 | 完善顶层设计 | 配合市级层面高标准编制《岳阳市石化产业发展规划》《湖南岳阳绿色化工产业园发展规划》 | 2021年12月 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 区发改局 区自然资源局 |
| 2 | 优化空间布局 | 科学划定产业集群区、人口密集区、综合服务区、生态保护区等功能分区，推进规划形态、产业园业态、产业生态“三态”协同发展，构建“产业集群—产业基地—产业社区”三级产业空间布局体系 | 持续推进 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 区发改局 区自然资源局 |
| 3 | 加快调区扩区 | 结合新一轮国土空间布局规划调整，加快推进产业园20平方公里调区扩区工作 | 持续推进 | 赵 婷  杨建勤  廖新华 | 绿色化工园 | 区发改局 区自然资源局 |
| 4 | 突出绿色发展 | 持续抓好中央生态环保督察“回头看”突出环境问题整改 | 持续推进 | 何 旭 | 生态环境分局 | 绿色化工园 公安分局 |
| 5 | 强化“三线一单”管控要求，探索建立治污降碳绩效制度 | 2021年12月 | 何 旭 | 生态环境分局 | 绿色化工园 |
| 6 | 规 划 定 位 好 | 突出绿色发展 | 积极推行园区环保管家制度，加快推进污水在线监测系统中控系统、长岭片区地下水监测井等环保设施建设 | 持续推进 | 赵 婷  杨建勤  何 旭 | 绿色化工园 | 生态环境分局 |
| 7 | 加强产业园废水、废气、固废安全处置，推行集中供热和清洁生产 | 立即启动，  持续推进 | 赵 婷  杨建勤  何 旭 | 绿色化工园 | 生态环境分局 |
| 8 | 创 新 平 台 好 | 加强创新平台建设 | 以创建省级创新型区为契机，研究出台关于支持科技创新的相关政策 | 2021年12月 | 杨建勤 | 区科工局 | 绿色化工园 |
| 9 | 支持企业创建院士工作站、博士工作站，以及国家级、省级重点实验室、技术创新中心和研发平台 | 持续推进 | 杨建勤 | 区科工局 | 绿色化工园 |
| 10 | 配合巴陵石化公司推进“国家高端合成材料技术创新中心”建设 | 持续推进 | 杨建勤 | 区科工局 | 绿色化工园 |
| 11 | 积极扶持企业上市 | 对在主板、中小板、创业板、科创板成功注册上市的企业和通过省证监局辅导验收的企业进行一定额度的奖励 | 持续推进 | 黄达江 | 区金融办 | 绿色化工园 区财政局 区科工局 区税务局 区人社局 |
| 12 | 力争科发公司、中创化工、振兴中顺、聚仁化工4家企业五年内成功上市，推动岳化化工、天怡新材料等公司三年内启动上市工作 | 持续推进 | 黄达江 | 区金融办 | 绿色化工园 区发改局 区科工局 区税务局 区人社局 |
| 13 | 创 新 平 台 好 | 完善基础配套建设 | 坚持高起点、高标准、高定位，配套园区商服用地，建设新入园企业办公、住宿及商贸服务区 | 持续推进 | 赵 婷  杨建勤  廖新华 | 绿色化工园 | 区自然资源局 区住建局 云溪街道 长岭街道 |
| 14 | 加快推进消防稳压系统、双回路电源、危货停车场、公共管廊、污水处理厂尾水排江管线、公用工程岛等配套设施建设，提升园区承载能力 | 持续推进 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 生态环境分局 区应急局 消防救援大队 国网岳阳电力  云溪分公司 |
| 15 | 提升金融服务能力 | 支持现有政策性融资担保公司进一步发挥作用，助力银企合作，解决企业抵押物不足及融资难、融资贵等问题 | 持续推进 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 区财政局 区科工局 |
| 16 | 成立产业发展基金 | 持续推进 | 黄达江 | 区财政局 | 绿色化工园 区金融办 |
| 17 | 支持园区采取发行园区基础设施专项债券、银行融资等方式筹集园区建设开发资金，保障园区正常运转 | 立即启动， 持续推进 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 区财政局 区金融办 |
| 18 | 强化人才服务保障 | 全面落实岳阳市打造高质量发展人才高地若干措施，争取市委、市政府支持，推动“巴陵人才”计划向石化产业倾斜 | 持续推进 | 彭 伟 | 区委组织部 | 区委编办 区人社局 区教体局 区卫健局 区科工局 区科协 |
| 19 | 创 新 平 台 好 | 强化人才服务保障 | 加强产业园与高等院校、科研院所合作，开展订单培训和定岗培训，保障主导产业技能人才用工需求 | 持续推进 | 黄达江 | 区人社局 | 区委编办 绿色化工园 |
| 20 | 建立园区人才需求信息库，制定出台云溪区鼓励支持引进高层次人才的相关政策，为园区引进人才提供户籍办理、子女入学、医疗保障等方面“一站式”服务 | 立即启动， 持续推进 | 彭 伟 | 区委组织部 | 公安分局  区人社局 区教体局 区医保局 区科工局 绿色化工园 |
| 21 | 产 业 项 目 好 | 加快推进150万  吨/年乙烯项目建设 | 配合市级层面完成项目社会稳定风险评估 | 力争乙烯项目2021年入规、2022年启动建设、2024 年建成投产 | 周拥军 | 区政法委 | 相关部门单位 |
| 22 | 加强与“两厂”协调对接，配合市级层面全力推进项目入储入规，加快建设 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 相关部门单位 |
| 23 | 石化新材料产业链建设 | 以150万吨/年乙烯、己内酰胺等重大项目为基础，建设从基础化工材料、功能及结构材料到复合（配）材料、高端化学制品全覆盖的产业链条。到2030年，基本建成中部地区最大、国内有重要地位的石化产业基地 | 持续推进 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 相关部门单位 |
| 24 | 提高园区产业准入标准 | 研究出台《湖南岳阳绿色化工产业园招商引资管理办法》，鼓励发展总部经济 | 2021年12月 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 区财政局 区发改局 区科工局 区税务局 区商粮局 |
| 25 | 产 业 项 目 好 | 提高园区产业准入标准 | 健全项目准入联审机制，所有入园项目必须要通过园区领导小组联审；持续完善“禁限控”目录，严格落实“336”要求，确保新入园项目投资强度不得低于300万元/亩，税收不得低于30万元/亩，年产值不得低于600万元/亩或不低于6亿元 | 立即启动 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 相关部门单位 |
| 26 | 体 制 机 制 好 | 加强领导班子和  队伍建设 | 加强对产业园领导班子的考核管理，不断优化配强园区班子 | 持续推进 | 彭 伟 | 区委组织部 | 区委编办 区人社局 |
| 27 | 探索建立有利于园区发展的人员编制及薪酬管理方式，对园区内编内人员实行档案封存；畅通厂地人才交流渠道；对园区紧缺的专业性特别强的岗位人选，可以按政策规定通过竞争式方式选配或向社会公开招聘 | 立即启动， 持续推进 | 彭 伟 | 区委组织部 | 区委编办 区财政局 区人社局 绿色化工园 |
| 28 | 创新园区管理体制 | 突出园区经济功能定位，精简剥离社会事务管理职能；积极争取省市支持，提升园区规格 | 持续推进 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 相关部门单位 |
| 29 | 健全完善“小管委会+大公司”的管理机制，加快推进园区平台公司市场化改革，实行行政和经济分离、管理机构与开发运营分离 | 持续推进 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 区委编办 区财政局 区人社局 区审计局 区自然资源局 |
| 30 | 完善产业园财政预算管理和独立核算机制，探索建立上缴税收财政部分分成制度 | 立即启动 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 区财政局 区税务局 |
| 31 | 体 制 机 制 好 | 提高土地高效利用水平 | 出台《僵尸企业处置及低效企业帮扶办法》，加快推进僵尸企业处置，年内实现50%以上的“僵尸企业”清零；鼓励闲置空间“二次利用” | 2021年12月 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 区科工局 区税务局 区应急局 区司法局 区自然资源局 |
| 32 | 实行资源要素  差别化配置 | 每年开展一次企业质效评估，根据评估结果，对资源要素产出高的项目，实施用地、用电、用水、用气等资源要素差别化价格政策 | 立即启动， 持续推进 | 黄达江 | 区发改局 | 区税务局 区统计局 绿色化工园  区自然资源局 |
| 33 | 签订招商引资对赌协议，依据招商引资管理办法，依法对约定期内指标未达到预期的企业，实行强制退出 | 立即启动， 持续推进 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 区发改局 区统计局 区司法局 区自然资源局 |
| 34 | 发 展 形 象 好 | 开展专班服务 | 完善区级领导联点企业制度 | 持续推进 | 杨建勤 | 区科工局 | 相关部门单位 |
| 35 | 全面落实项目建设“五个一”机制，从项目签约到竣工投产，确保一个项目有一名区领导、一个责任部门、一名具体负责人、一个工作专班、一个倒排工期表；对150万吨/年乙烯、己内酰胺等石化产业重点项目，实行“绿色通道”，加快推进，按时办结 | 立即启动 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 区发改局 生态环境分局 区自然资源局 区行政审批服务局 |
| 36 | 优化审批服务 | 全面落实执行《湖南省园区赋权指导目录》；建立政务服务帮代办机制，支持园区组建代办服务队伍，常驻政务大厅办公，实现事项办理“无缝对接” | 持续推进 | 何 旭 | 区行政审批服务局 | 绿色化工园 |
| 37 | 发 展 形 象 好 | 推行容缺告知  承诺制 | 加快推行告知承诺、容缺审批服务事项，允许入园项目涉及的自然资源、发展改革等评估审批事项，实行企业承诺后容缺审批、先建后验、联合验收 | 立即启动， 持续推进 | 何 旭 | 区行政审批服务局 | 各审批职能部门 |
| 38 | 降低企业经营成本 | 用足用好减税降费等各类惠企政策，强力清理整治违规收费 | 持续推进 | 黄达江 | 区发改局 | 相关部门单位 |
| 39 | 探索建立降低园区内企业用水、用电、用气等生产经营成本的相关措施 | 立即启动， 持续推进 | 黄达江 | 区发改局 | 绿色化工园 云溪自来水公司 华润燃气公司 国网岳阳电力  云溪分公司 |
| 40 | 规范涉企检查执法 | 开展违规执法检查治理专项行动 | 立即启动 | 何 旭 | 区优化办 | 相关执法部门 |
| 41 | 建设平安园区 | 推行安全生产第三方专业机构服务机制，加快配强园区安全监管力量 | 持续推进 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 区应急局 |
| 42 | 建立园区应急救援队伍，强化企业风险管控和隐患排查治理，提高安全监管、危险源监控、人流物流管控、应急保障和医疗救助能力 | 持续推进 | 黄达江 | 区应急局 | 公安分局  区医保局  绿色化工园 消防救援大队 |
| 43 | 保 障 措 施 | 全面加强组织领导 | 健全园区建设领导小组职责和运行机制，每季度召开一次领导小组会议，调度“五好”园区创建相关考核指标，研究产业园建设发展工作 | 立即启动， 持续推进 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 相关部门单位 |
| 44 | 逐级压实工作责任 | 牵头单位和配合单位要结合实际逐条逐项制定详细实施方案，定期报告工作落实情况 | 立即启动， 持续推进 | 赵 婷  杨建勤 | 绿色化工园 | 相关部门单位 |
| 45 | 完善容错纠错机制 | 研究建立正向激励、考核评价机制 | 立即启动， 持续推进 | 彭 伟 | 区委组织部 | / |
| 46 | 研究建立容错纠错、澄清保护机制 | 立即启动， 持续推进 | 邓旭旺 | 区纪委监委 | / |
| 47 | 着力强化督查考核 | 将“五好”园区创建工作纳入全区综合绩效考评范围，制定年度专项考评办法，考核结果与干部任用和薪酬挂钩 | 立即启动， 持续推进 | 刘庆雄 | 区委办 | 区委组织部  区财政局 |
| 48 | 定期组织“两办”督查室开展现场督查，及时发现问题、总结成绩，逐月通报 | 持续推进 | 赵 婷  刘庆雄  杨建勤 | 区委督查室 区政府督查室 | 绿色化工园 |
| 49 | 对工作推进不力、进度滞后的牵头单位和配合单位，实行约谈警告 | 持续推进 | 彭 伟  邓旭旺 | 区委组织部  区纪委监委 | / |