附件3-2

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：      2017年沟渠塘坝清淤增蓄项目

项目单位：

主管部门：        岳阳市云溪区水利局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年 6月 30  日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 姚维新 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15173015006 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 云溪区各镇（街道） |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2017年 10 月起至 2018 年 1 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 100 |  | 实际到位资金 （万元） | 100 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 100 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 100 |  | 区财政 | 100 |  |  | 区财政 |  |  | 100 | 区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 陆城沟渠塘坝清淤增蓄 |  |  |  | 240000 |  | 2019.1.31.14# |  |  |  |  |  |  |  |
| 长街办沟渠塘坝清淤增蓄 |  |  |  | 190000 |  | 2019.1.31.14# |  |  |  |  |  |  |  |
| 永济乡沟渠塘坝清淤增蓄 |  |  |  | 70000 |  | 2019.1.31.14# |  |  |  |  |  |  |  |
| 云溪镇沟渠塘坝清淤增蓄 |  |  |  | 240000 |  | 2019.1.31.13# |  |  |  |  |  |  |  |
| 路口镇沟渠塘坝清淤增蓄 |  |  |  | 260000 |  | 2019.4.30.20# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 2017年度计划实施大中型沟渠清淤53.6公里，清淤改造小、微型沟渠58.3公里。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际实施完成大中型沟渠清淤53.6公里，清淤改造小、微型沟渠58.3公里。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 沟渠清淤 |  |  | 53.6 |  | 53.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小型沟渠 |  |  | 58.3 |  | 58.3 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 良好 |  |  |  |  | 良好 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 2017年12月 |  |  | 完成 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 区投入 |  |  | 100万 |  | 100万 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  | 改善了当地的灌排体系 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为农业和生态用水提供稳定的水源保障 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  | 提高农业特别是粮食综合生产能力 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增加农民的经济收入 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  | 对自然环境、社会环境产生了积极的正面影响。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改良了中低产农田的土壤性能，为农作物的生长创造良好的水环境 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 96分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 曾靖 |  |  | 副局长 |  |  |  | 云溪区水利局 |  |  |  |  |  |  |
| 姚维新 |  |  | 工程师 |  |  |  | 云溪区水利局 |  |  |  |  |  |  |
| 冯义伟 |  |  | 工程师 |  |  |  | 云溪区水利局 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

岳阳市云溪区辖2个镇、3个街道，总面积403平方公里，人口16.88万。2017年，云溪区区委、区政府按照市委市政府推进洞庭湖生态经济区建设的总体要求，以及“政府主导、全民参与、全面推进、分年实施、长效管护”的总体思路，以实现“活水”、“清水”、蓄水为总目标。以镇人民政府（街道办事处）为实施责任主体，全面开展沟渠塘坝清淤增蓄行动。有效提高水资源配置和水环承载能力，促进经济社会和生态环境良性发展。

（二）项目资金使用及管理情况

云溪区2017年沟渠疏浚实际完成总投1496万元，其中省级补助资金为447万元，区财政奖补资金100万元。

云溪区2017年沟渠疏浚专项行动，工程实施前，我区制定了完善的财务管理制度和工程质量管理制度，区政府督查室专门成立了沟渠疏浚监督领导小组，区水利局成立了工程质量巡查小组，严格控制工程质量和工程进度，严禁滞留、挪用专项资金，确保专款专用，全面按时完成年度沟渠疏浚工程任务。

（三）项目组织实施情况

1、成立了强有力的组织领导机构。成立了以区长为组长的“岳阳市云溪沟渠塘坝清淤增蓄专项行动领导小组”。2、落实了部门及相关单位建管责任。区政府召开专题会议，明确落实相关部门及镇（办、中心）建管责任，创新管理模式实施。3、严格验收程序。验收严格按“程序规范，标准严格、公开公平”的原则，现场检查工程质量、查阅工程资料、核定工程量。各镇（街道）、单位在2018年1月底前完成自验，并完善验收资料。

（四）综合评价情况及评价结论

云溪区2017年沟渠疏浚项目的经济性合理，上半年，根据项目区的实际情况进行详细的摸底，编制了项目实施方案，制定了项目实施计划并下达各项目乡镇，下半年各项目乡镇按照下达的实施计划，逐条进行清淤施工，各项目成本控制在合理范围内；项目的效率性高效，工程从10月动工清淤，2018年1月全部完成年度清淤任务，工程进展顺利，清淤质量达到合格标准，云溪区2017年沟渠疏浚完成情况：完成大中型沟渠53.6公里，小、微型渠道58.6公里，完成清淤方量58万方，完成实际总投资1496万元，完成总计划投资的100%。自评为优。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议

与先进县市相比，我区的项目建设和管理还存在一定的差距，在沟渠清淤项目建设过程中，我区也积累了很多好的经验和做法。

1、明确管护主体：区政府已明确要求各镇（街道）要把沟渠建后管护摆在与工程建设同等重要的位置，坚持建管并重。将沟渠管护与农村环境整治、河道保洁相结合，扎实推行河长（渠长）负责制，明确具体管护员负责常年维护。

2、保障管护经费：区人民政府专题会议研究决定2016-2018年区本级财政拿出补贴经费100万元补给各镇（街道）。镇（街道）级财政根据管护难度拿出了相应的补贴标准，并层层签订了责任状和相关养护责任合同。

- 3、强化管护责任：常年设置管护责任牌，明确管护责任人，公布责任人电话，明确管护职责，要求管护责任人对所管责任区达到“三无”标准:无杂草、无垃圾、无垮塌。将不定期地进行常年督查，年底考核结账。确保管护不停留在嘴上，基本形成常态化，制度化，专业化。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。