附件2:

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称      黑臭水治理

项目单位         住建局

主管部门

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2019 年7 月2 日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 丁永强 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 8412016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 云中路 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2018年1 2月起至 2018 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 30 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 30 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 16.80 |  |  |  | 结余（万元） | 13.2 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 30 |  |  | 县市区财政 |  |  | 30 |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 16.80 |  |  |  | 县市区财政 | 13.2 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 设备采购询价差旅费 |  |  |  |  |  | 0.98 |  |  |  | 2018-2-5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胜利村徐家组土地评估费 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 2018-2-7# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广告制作宣传费 |  |  |  |  |  | 3.81 |  |  |  | 2018-2-11# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加班工作用餐 |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 2018-2-24# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加班工作用餐 |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 2018-2-27# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 2018-4-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调加班工作用餐 |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 2018-4-8# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购测量设备 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2018-4-15# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购打印机及耗材 |  |  |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 2018-4-15# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调加班工作用餐 |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 2018-4-19# # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳阳送资料差旅费 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 2018-5-3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购雨帽、雨衣等 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 2018-5-5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 2018-5-9# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电脑及耗材 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 2018-5-12# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审差旅费 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 2018-6-4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 除草劳务费 |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 2018-7-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 2018-7-3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刻章 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 2018-7-6# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垃圾清理工程咨询费 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2018-9-8# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 2018-9-14# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市局送报差旅费 |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 2018-10-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月份泵站电费 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 2018-10-4# 2018-9-14# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市局送报差旅费 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 2018-10-5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加省污水交流会会务费及 |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 2018-10-6# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费及耗材 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 2018-10-7# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河长制广告牌制作 |  |  |  |  |  | 1.71 |  |  |  | 2018-10-11# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汪家岭污水处理站换电开关 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 2018-11-3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黑臭水办制广告牌、电脑耗材等 |  |  |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 2018-11-5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黑臭水办报差旅费等开支 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 2018-11-9# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黑臭水办劳务费等 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 2018-11-11# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理站电费 |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 2018-12-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黑臭水办加班用餐 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 2018-12-3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黑臭水办耗材 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 2018-12-3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省住建厅环境整治培训 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 2018-12-5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黑臭水除草劳务费 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 2018-12-12# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保督查送资料差旅费 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 2018-12-16# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  |  | 16.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 通过实施沿岸截污口处置、河底底泥清淤疏浚与治理、河道及岸边垃圾清理、岸线整治、水生态修复等工程措施，消除黑臭水体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 上游共清淤疏浚泥沙16636m³，加固修复驳岸905米，修建管径为300-600mm的截污管网3531米，建设日处理300吨的一体化污水处理站一座。共完成投资1451万元。 - 下游治理于2018年9月3日开工，12月底前完成了清淤和截污主体工程，完成了生态修复和岸带修复工程，河道内水生植物栽植800米，岸线绿化修复约36000平方米。据2019年3月水质检测，2处水体已消除黑臭，整治已初见成效。 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 整治面积 |  |  |  |  | 16.6km2 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 工程无质量问题 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 2年内完成治理 |  |  |  |  | 2年 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 投入资金5079万元 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 95% |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  | 专款专用 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 社会公众认可 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 消除黑臭水体 |  |  |  |  | 初见成效 |  |  |  | 初见成效 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  |  | 社会公众比较满意 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 98% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 陈浩东 |  |  | 副局长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丁永强 |  |  | 工会主席 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈丽娟 |  |  | 财务股长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：         陈丽娟                 联系电话：

五、评价报告综述 一、项目概况 云溪河东起黄毛大山，到西汇入松杨湖，全长约12.2km，流域面积16.6km2。由于云溪河沿线大型厂矿生产区、居民区、集货市场聚集，上游（巴陵石化4个社区及周边村居）没有完整污水收集管网系统，居民长期养成不良生活习惯，污水、垃圾直接入河，下游云溪污水处理厂1.5万吨/天尾水入河，造成云溪河和松杨湖水域严重污染。从五七桥往西，污染逐渐加剧，水体轻度黑臭，靠近下游段水体浑浊，水体为劣V类重度黑臭。2016年，云溪河上、下游黑臭水体列入“全国黑臭水体整治监管平台”，为中央环保督查重点督办项目，要求在2018年底完成整治。因此，区政府多次召开专题会议，研究部署并强力推进云溪河黑臭水体整治项目。 （二）项目资金使用及管理情况 2018年财政预算30万元黑臭水项目工作经费。用于云溪河上下游黑臭水体整治专项管理经费。项目管理费用包括办公费、会议费、差旅交通费、业务招待费、零星购置费、工具用具使用费、技术资料费、竣工验收费、竣工审计评审费等其他管理性质的费用。目前已支付16.8万元。我局负责工程项目的报建、招投标和施工许可核发，负责工程质量安全的监督管理;监督各参建单位严格按照批复的施工图进行建设和管理;做好工程竣工验收备案等工作。 （三）项目组织实施情况 上游治理于2017年10月份启动工程建设，共清淤疏浚泥沙16636m³，加固修复驳岸905米，修建管径为300-600mm的截污管网3531米，建设日处理300吨的一体化污水处理站一座。共完成投资1451万元，2018年11月组织竣工验收，正在组织整治效果评估。下游治理于2018年3月份启动前期工作，9月3日开工，12月底前完成了清淤和截污主体工程（其中，清淤工程新建1#堆场6000平方米，清淤1600米，约36296立方米；截污工程完成压力管道敷设安装880米，新建1座一体化设备）。4月底前完成了生态修复和岸带修复工程，河道内水生植物栽植800米，岸线绿化修复约36000平方米。5月10日组织了竣工验收，目前正在办理工程结算。据2019年3月水质检测，2处水体已消除黑臭，整治已初见成效。 （四）综合评价情况及评价结论 我们严格项目资金管理，确保每一分钱都用在刀刃上，都能收到实效，对照整体支出绩效评价指标自我评分，我们认为自评分为99分。但由于客观原因影响，财务管理有待于进一步规范。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率，为人民群众的生产生活提供清洁、舒适的生活环境。 （五）项目主要绩效情况分析 通过实施沿岸截污口处置、河底底泥清淤疏浚与治理、河道及岸边垃圾清理、岸线整治、水生态修复等工程措施，消除黑臭水体，上下游2处水体整治初见成效。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 简化审批程序，确保工程款的支付 （七）附件

附件3:

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

填报说明

## 一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

## 二、封面填写

1、评价类型：分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。

2、项目名称：须与项目预算批复文件一致。

3、项目单位：填写全称，不得省略。

4、主管部门：填写全称，不得省略。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

2、项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时间填写。

3、项目明细支出内容：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。

4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

5、项目绩效定量目标（指标）及完成情况：对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

6、绩效自评综合得分：对照附件4《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

7、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

8、评价人员：填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。

9、项目单位意见：项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。

10、主管部门意见：主管部门签署意见，由主管部门负责人签字后加盖行政公章。

## 四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

### （一）项目概况

- 1、项目单位基本情况。

- 2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

### （二）项目资金使用及管理情况

- 1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

- 2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

- 3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执

- 行情况）分析。

### （三）项目组织实施情况

- 1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

- 2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

### （四）综合评价情况及评价结论

### （五）项目主要绩效情况分析

从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

- 包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

### （七）附件

评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。