附件3-2

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：  云溪区农村土地承包信息应用平台

项目单位：    云溪区农村经营服务站

主管部门：    云溪区农村经营服务站

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019   年  7 月  12 日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 张英 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13873052010 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 云中北路17号 |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414009 |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2018年 1 月起至 2018 年 11 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 结余 （万元） |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |
| 区财政 |  | 106.6 |  | 区财政 | 106.6 |  |  |  | 区财政 |  |  | 96.73 | 区财政 |  | 9.87 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 土地确权信息平台 |  |  |  | 96.73万元 |  | 1、2018.3.31.25# 2、2018.6.30.6# 18# 3、2018.12.31.9# 4、2019.3.31.5# 6# 5、2018.1----12月 |  |  |  |  |  | 结余是质量保证金 |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 完成农村土地确权信息应用平台建设，实现土地确权数据导入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确权数据已导入。 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  |  | 指标内容 |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  |  | 农户 |  | 1.7762万户 |  |  |  | 1.7762万户 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 承包地 |  | 10.9万亩 |  |  |  | 10.9万亩 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 准确率 |  | 90%以上 |  |  |  | 90%以上 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 完成时限 |  | 2018年 |  |  |  | 2018年 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 运行成本(年) |  | 5万 |  |  |  | 5万 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 服务农户 |  | 1.7762万户 |  |  |  | 1.7762万户 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  | 完善承包地 |  | 10.9万亩 |  |  |  | 10.9万亩 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 满意率 |  | 90% |  |  |  | 95%以上 |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 95分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |
| 张 英 |  |  | 副站长 |  |  |  | 农经站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丁小香 |  |  | 党组成员 |  |  |  | 农经站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瞿松柏 |  |  | 股 长 |  |  |  | 农经站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 2018年度农村土地承包信息应用平台绩效自评报告 2018年区农经站在站党组的正确领导下，在上级部门的大力支持与全体工作人员的共同努力下，根据岳云发改审函〔2017〕14号《关于云溪区农村土地承包经营权信息应用平台项目的批复》，现对财政专项支出自评情况总结如下： 一、项目概况 根据《湖南省农村土地承包经营权信息应用平台总体方案》等文件精神，为了建立我区农村土地承包经营权登记数据库体系，实现确权登记成果数据应用，财政安排专项资金106.6万元，建设我区农村土地承包信息应用平台，录入全区的农村承包地和承包农户信息。 二、项目资金使用及管理情况 1、通过招投标采购设备和机房建设98.7万元。 2、设计及协调支出4.9万元。 3、监理费3万元。 三、项目组织实施情况。一是坚持招投标，保证采购商品质量和价格公道，做到公平公正；二是与省确权办联系，及时导入数据，并进行试运行；三是坚持监理公司验收，保证质量。 四、综合评价情况及评价结论。全区10.9万亩承包地和1.7762万户农户信息进行了导入，并进行了试运行，运行良好，通过了省市验证。保障了我区农户的承包权益稳定。 五、项目主要绩效情况分析。通过按时间按要求及时导入10.9万亩承包地和1.7762万户农数据，完善了农村承包地承包，明析了承包地的承包权。 六、主要经验及做法、存在问题和建议。我们以规范化管理为抓手，不断创新工作机制、规范权力运行。目前农村土地承包信息应用平台建设已完成，农户和承包地信息已录入。